Kwaliteitshandboek

## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie
3. De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Het aanmaken van een nieuw project. Route naar de homepagina aanmaken. Homepagina maken met de hand van Bootstrap. Navigatiebalk maken met user en admin regels. | Viktor den Boer | 06-06-2019 | 10-06-2019 |
| ERD maken en implementeren in de database. De CRUDs van alle entities aanmaken. Security van de CRUDs erin zetten. | Viktor den Boer | 13-06-2019 | 17-06-2019 |
| Het maken van de roomcontroller om de kamers te kunnen reserveren. Een query maken om de kamers te laten zien die niet binnen de aangegeven datum valt. | Viktor den Boer | 20-06-2019 | 24-06-2019 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Nieuw project aangemaakt. Route naar de homepagina gemaakt. Homepagina gemaakt met de hand van Bootstrap. Navigatiebalk goed gemaakt met user en admin regels. | Viktor den Boer | 11-06-2019 | Alles af zonder moeilijkheden. |
| ERD maken en implementeren in de database. De CRUDs van alle entities aangemaakt. Security van de CRUDs gemaakt. | Viktor den Boer | 19-06-2019 | Moeite met de relaties leggen in symfony uiteindelijk wel gelukt. Voor de rest werkt alles. |
| Het maken van de roomcontroller om de kamers te reserveren. Een query maken om de kamers te laten zien die niet binnen de aangegeven datum valt. | Viktor den Boer | 28-06-2019 | Roomcontroller aanmaken is gelukt. De query om de kamers te tonen is niet gelukt. |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Navigatiebalk. | Viktor den Boer | 25-06-2019 | 26-06-2018 | Navigatiebalk met dropdown menu voor de admin. |
| ERD aangepast. | Viktor den Boer | 15-06-2018 | 16-06-2018 | De entity Extra aangemaakt. |